东台市富安、安丰、溱东、时堰、梁垛、临塔、唐洋、三仓工业污水处理厂三同时验收项目

招 标 文 件

（不见面开标）

招   标   人：    东台市水韵环境科技有限公司    （盖章）

法定代表人或

其委托代理人：                           （签字或盖章）

招标代理机构：    东台市兴华招标代理有限公司   （盖章）

法定代表人或

其委托代理人：                           （签字或盖章）

二〇二四年七月二日

第一章 投 标 须 知

一、综合说明

1、东台市富安、安丰、溱东、时堰、梁垛、临塔、唐洋、三仓工业污水处理厂三同时验收项目项目已经批准，为使本项目顺利实施，现按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章，通过公开招标方式选定编制单位。

2、招标项目名称：东台市富安、安丰、溱东、时堰、梁垛、临塔、唐洋、三仓工业污水处理厂三同时验收项目

3、建设地点：东台市富安、安丰、溱东、时堰、梁垛、临塔、唐洋、三仓工业污水处理厂

4、项目规模：约70.4万元

5、资金来源：自筹

6、招标内容：依照本项目环评批复中“严格落实生态环境保护主体责任，项目配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。对环境治理设施开展安全风险辨识管控，论证情况报送应急管理部门。项目竣工后需按规定开展环境保护验收。”要求，对东台市富安，安丰，溱东，时堰，梁垛，临塔，唐洋，三仓工业污水处理厂“三同时”手续及验收。

具体包括但不限于：环境应急预案编制（含评审）及备案；环境保护三同时验收，包括开展环保验收监测、完成监测报告的编制（含评审）及申报，直至通过验收。

7、完成时间：总工期：合同签订后90日历天，其中自合同签订之日起45日内完成环境应急预案编制及备案，自收到甲方通知进行环境监测之日起45日内完成环保三同时验收。

8、质量标准：符合国家、省、市相关标准、强制性标准，并通过相关主管部门审查。

9、担保金数额为：10000元，根据盐城市行政审批局等四部门印发的《关于规范投标保函保单应用及试行信用承诺替代投标保证金的通知》（盐行审发〔2023〕27号）精神，本工程接受信用良好的投标人以“投标保证金信用承诺函”方式替代投标保证金。

10、履约担保金数额为：中标金额的10%

11、资格审查：采取资格后审办法

12、评标定标办法：综合评分

13、澄清、修改、补充资料提交与获取：

提交：2024年7月8日11时前书面提交。

获取：2024年7月8日16时后网上获取。

14、投标文件提交截止时间及地点：

时间：2024年7月9日15时00分。

地    点：本项目采取不见面开标的形式进行开标，各投标人按招标文件的要求编制、生成投标文件，并在投标文件递交截止时间前按招标文件要求上传到“在线开标公证系统”，网址：https://dongtainotary.njguochu.com:8003/login

15、开标时间及地点：

时间：2024年7月9日15时00分。

开标地点：同投标地点，“在线开标公证系统”，网址：https://dongtainotary.njguochu.com:8003/login

二、投标单位资格要求

1、投标人应为中国大陆境内合法注册的独立企业法人或事业法人，具有企业法人营业执照或事业单位法人证书。

2、项目负责人资格要求：具有国家注册环境影响评价工程师资格；

3、本项目不接受联合体投标。

三、投标费用

投标人应承担其编制投标文件及递送投标文件和投标过程所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

四、招标文件的澄清、修改和补充：

1、投标人若对招标文件有疑问，应于2024年7月8日11时前以书面形式（未疑问的视同认可）送至招标人处，要求注明被疑问项目名称，不要标明疑问人的单位名称。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清、修改或补充，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将以书面形式予以澄清、修改或补充。投标人不论自身是否提出疑问，均应于2024年7月8日16时后到http://www.dtxhzb.com网上下载（投标人在投标截止时间前应当每天都要上网查阅，以便获取更新的澄清、修改、补充内容）。该澄清、修改或补充作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

2、招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

五、投标报价

1、投标报价应为完成招标文件所确定的招标内容内有可能发生的一切费用，包括（但不限于）人工费、材料费、检测费、分析费、交通费、会务费、车旅费、专家评审费、住宿费、报告编写费、安全措施费、评审费、税金、风险等有可能发生的一切费用。

2、投标报价方式

本项目费用最高报价不得大于人民币70.4万元，在服务过程中因招标人提出变更等因素而增加或减少工作量时费用不作调整。

3、报价依据

（1）招标文件；

（2）现行收费标准；

（3）答疑文件及各种补充通知。

六、投标文件内容及密封要求

投标文件分为商务标、资格后审资料二部分，内容如下：

1、商务标：

（1）投标函；

（2）企业法定代表人证明书；

（3）法定代表人的授权委托书；

（4）投标人根据评分细则提供与评审有关的其他资料。

2、资格后审资料

（1）企业法人营业执照副本复印件；

（2）项目负责人的国家注册环境影响评价工程师证书复印件；

（3）企业与项目负责人和授权委托人签订的劳动合同复印件；

（4）法定代表人的授权委托书；

（5）投标保证金信用承诺函（格式附后）

七、投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供或要求的投标文件格式（表格可以按同样格式扩展）。

八、投标文件均须打印或用不褪色的蓝、黑墨水书写。

九、全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改须在修改处加盖投标人法定代表人或其代理人的印鉴。

十、担保金

人民币10000元，根据盐城市行政审批局等四部门印发的《关于规范投标保函保单应用及试行信用承诺替代投标保证金的通知》（盐行审发〔2023〕27号）精神，本工程接受信用良好的投标人以“投标保证金信用承诺函”方式替代投标保证金。

十一、投标文件的生成、标记及递交

*未按招标文件要求生成或递交投标文件会导致投标无效，请详阅尽知！

1、投标文件的生成

（1）投标文件须按本文件要求的内容和顺序编制，按要求签字、盖章后扫描，并分别对应生成以下名称的pdf文档：R资格审查☑商务标。

（2）投标人须从“在线开标公证系统”上传投标文件页面下载“关键信息模板”并完成填写，特别提醒：①本项目要求在模板中R填写报价；②模板标注的单位（如工期的“日历天”）与本文件规定不一致的，以本文件为准，按照本文件规定的单位填写数值即可，但不得改动模板原标注单位；③本文件未要求在投标文件pdf文档中编制的内容，在模板中有填写项的，该项留空即可；④请务必确认模板中填写的内容与pdf文档内容一致，如不一致，以模板内容为准，后果由投标人自行承担；⑤投标关键信息（指报价、项目负责人、工期、质量标准等）以系统唱标结果为准，模板是系统唱标的唯一依据，投标人不得对模板进行填写关键信息以外的任何编辑（包括但不限于内容或格式的改动、增删），否则，如导致唱标失败（包括但不限于关键信息缺失、文件无法读取、系统判定文件不合规等），则投标无效。

（3）使用压缩软件（必须使用Winrar或360压缩），将按要求生成的pdf文档和填写好的模板加密打包为zip格式的压缩包（建议使用高强度密码，如数字与字母的随机组合），该压缩包即为投标人的投标文件，其中必须包含如下文档仅各一个：R资格审查.pdf、☑商务标.pdf、☑关键信息模板.xlsx。压缩包中任何本文件未要求上传的文件均被视为无效内容，不作审查。注意：①投标人不得对pdf文件及模板文件本身进行加密！②pdf文件及模板文件的文件名、文件格式必须与本文件要求的完全一致！

压缩包内容参考图示：

2、投标文件的递交

（1）投标截止时间：2024年7月9日15时00分

（2）投标地点：“在线开标公证系统”，网址：

https://dongtainotary.njguochu.com:8003/login

（3）上传投标文件：①上传文件前须先在系统中完成项目的线上报名，特别提醒：a.未经系统认证的投标人报名时须按照系统提示完成认证b.同一投标人账号可报名多个项目，但不能使用同一账号同时进入多个会议，且进入会议后不可再更换其他账号进入，故投标人应根据需要，通过管理员账号添加子账号使用（管理员账号为投标人完成系统认证的账号，投标人应审慎选择管理员账号使用的手机号码！）c.未按招标公告要求获取招标文件的投标人，其投标不予接收。②投标截止时间前，投标人可以对已上传的投标文件进行下载、删除、以及删除后重新上传操作，无法正常解压、打开、读取的文件均为无效投标文件，建议投标人在上传文件后自行下载检查上传的文件是否完好、解压是否正常，投标截止时间后，已上传的投标文件不予退还，且投标人也不得再对投标文件进行修改或补充。③投标人未在投标文件递交截止时间前将投标文件上传至上述“在线开标公证系统”的，视为放弃投标。

（4）中标单位在中标后须按要求编制全套纸质文件送至本项目的招标代理机构处。

3、投标文件封面、投标函、委托书上均应加盖投标人的公章和法定代表人或其委托代理人签字或盖章。

十二、开标

一、开标须知

1、参加开标会的投标人代表：本项目实行不见面开标。各投标人的授权委托人或法人代表应提前登陆“在线开标公证系统”，待开标时间到，即进入相应标段的开标会议室（特别提醒：因进入会议后即无法更换其他账号进入，请务必在确认项目标段无误后进入，进错会议室的后果由投标人自行承担。），收听观看实时音视频交互效果并及时反馈，未按时进入开标会议室或未能在开标会议室内全程参与交互或因投标人自身原因（如网络、设备缺陷等）导致无法进行交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，投标人将无法看到解密通知、废标及澄清、唱标、评审结果等实时情况，并承担由此导致的一切后果。

开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口提出质疑、发起异议或主张任何权利，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

2、解密时间：投标人解密时间限定在投标文件解密通知首次发送后 15 分钟内完成，因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人放弃本次投标；因招标人原因或开标系统发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延长解密时间或调整开、评标时间。（特别提醒：投标人应按照开标时间准时进入会议室，以免错过解密通知，如错过通知，但仍在解密限定时间内，投标人可直接点击“文件解密”按钮进行解密。）

二、开标程序：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布投标人名称（招标代理进入会议室，投标人即可点击“查看投标人”按钮查看本项目全部投标人）；

（3）招标代理发出投标文件解密的通知；

（4）投标人在各自地点按规定时间自行实施远程解密其投标文件；

（5）由公证人员随机抽取本项目的有关方法、系数（如有）；

（6）当众唱标，公布投标人报价、质量标准、工期、项目负责人及其他内容；

（7）由公证人员随机抽取本项目的有关投标报价（如有）；

（8）投标人对开标有异议的，应当在开标会议室现场以文字方式提出，由招标人答复。未提出异议的视为认同；任何单位和个人在开标结束后就开标提出的异议或投诉将不予受理。

（9）开标会议结束。

十三、评标、定标办法

1、本项目招标评标办法采用“综合评分法”

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评审方法。

| 序号 | 分部内容 | 分值 | 打分要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 价格部分 | 30分 | 投标人的报价等于评标基准价的得基本分30分，投标报价与评标基准价相比每高于1%扣0.2分，每低于1%扣0.2分，不足1%按插入法计算。当有效投标文件＞5家时，去掉一个最高和一个最低报价后的平均值为评标基准价；当有效投标文件≤5家时，以算术平均值为评标基准价。 |  |  |
| 二 | 项目实施方案 | 52分 | 周边环境现状调查清晰、园区现状环境总体分析 | 14 | 项目周边环境现状调查是否清晰、对项目现状环境总体分析是否全面。评标委员会根据各投标人提供的资料横向对比进行打分，打分区间10-14分。 |
|  |  |  | 方案编写质量，可操作性、规范性、科学性 | 16 | 对环保验收报告的编制、现状的监测、技术审查、优化调整或建议措施、保密措施等内容。评标委员会根据各投标人提供的资料对比进行打分，打分区间11-16分。 |
|  |  |  | 项目时间节点安排 | 10 | 进度计划详细，满足项目要求，各节点安排是否合理。评标委员会根据各投标人提供的资料横向对比进行打分。打分区间7-10分。 |
|  |  |  | 重难点分析和应对及合理化建议 | 12 | 对本项目的重点、难点分析及应对措施，分析是否合理、应对措施是否当得，打分区间8-12分。 |
|  |  |  | 评标小组根据各投标人提供的项目实施方案，在打分区间自行打分，若某项未进行阐述则此项按0分计。 |  |  |
| 三 | 商务部分 | 业绩 | 8分 | 投标人自2019年1月以来（以合同签订时间为准）承担过环保三同时验收业绩的，有一个得2分，最高得8分（须提供合同复印件及经专家论证扫描件，未提供或资料提供不全均不得分）。 |  |
|  |  | 拟投入人员 | 8分 | 项目负责人具有环境保护类专业中级工程师职称的得1分，具有高级及以上工程师职称的得2分。提供相关证书扫描件。 |  |
|  |  |  |  | 项目组成员（不包含负责人）具有注册环境影响评价工程师资格，得2分； 项目组成员（不包含负责人）具备高级工程师及以上技术职称的，有1人得1分，最多得2分；具备中级工程师职称的，有1人得0.5分，最多得2分。最高得分为4分。 提供拟投入人员一览表（格式自拟），人员证书证明，及投标人近期为其缴纳的社保证明，不提供或提供资料不全均不得分。 |  |
|  |  | 资信评价 | 2分 | 投标人的信用评级机构出具的资信等级证书，获得AAA资信的得2分。提供最新的AAA资信证书必须在有效期内，提供证书复印件。 |  |

2、定标办法：

本项目招标评标办法采用“综合评分法”，由招标人依法组建的评标委员会对通过初步评审、商务性评审的投标人的得分按照由高至低进行排序，推荐排名第一的为中标候选人，排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因上述同样原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。如出现相同报价，由招标人随机确定一家单位为中标人。

十五、无效投标文件

1、投标文件有关内容未按招标文件规定加盖投标人的公章和法定代表人或其委托代理人印章的，由委托代理人盖章的，但未随投标文件一起提交合法、有效的“授权委托书”；

2、未按招标文件要求提供相关证书、资料或提供不全的；

3、投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

4、项目负责人非本单位正式人员的；

5、投标文件组成内容不符合第六条规定的；

6、投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的；

7、投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；

8、投标报价高于最高限价（人民币70.4万元）的；

9、不符合招标文件规定的其他实质性要求的；

10、不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况。

11、未按招标文件要求编制、生成或递交投标文件的；

12、因投标人自身原因导致投标文件解密后未通过系统校验的；

13、投标文件无法正常解压或解压后的文件不能正常打开或读取的；

14、因投标人自身原因导致系统唱标失败（包括但不限于关键信息缺失、文件无法读取、系统判定文件不合规等）的；

十六、投标单位收到招标单位发出的中标通知书后10天内，中标单位必须主动与招标人签订合同；同时中标单位必须立即组织项目实施。由于中标单位自身的原因而未达到上述的任何一项要求，业主将认为中标单位违约而没收其投标保证金，并可另择中标人。

第二章  合同主要条款

甲方：东台市水韵环境科技有限公司

乙方：

甲方于2024年　 月　 日   午对东台市富安、安丰、溱东、时堰、梁垛、临塔、唐洋、三仓工业污水处理厂三同时验收项目进行公开招标，经综合评审，确定乙方为中标人，参照《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规。双方就有关事项协商一致，订立本合同。

- 一、合同价款及中标内容清单：

- 合同报价人民币（大写）：　　　  　　　  （￥　  　），此费用包含人员工资、加班费、各项福利、劳动保险、车旅费、餐费、员工补助、工作人员必要的住宿费、办公费、管理费、为本招标项目提供服务所需的仪器设备、各类耗材、公共耗能费、利润、税金、服务期内政策调整风险费等本项目招标文件规定的全部费用。

- 2.招标内容：依照本项目环评批复中“严格落实生态环境保护主体责任，项目配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。对环境治理设施开展安全风险辨识管控，论证情况报送应急管理部门。项目竣工后需按规定开展环境保护验收。”要求，对东台市富安，安丰，溱东，时堰，梁垛，临塔，唐洋，三仓工业污水处理厂“三同时”手续及验收。

- 具体包括但不限于：环境应急预案编制（含评审）及备案；环境保护三同时验收，包括开展环保验收监测、完成监测报告的编制（含评审）及申报，直至通过验收。

二、甲方乙方的权利和义务

（一）甲方的权利与义务

1、甲方的权利：甲方有权要求乙方提供符合实际、具有可行性和符合国家相关规范要求的报告文本及相关资料，并对乙方提供的成果进行验收。

（二）乙方的权利与义务

1、乙方的权利：乙方有权利获得甲方义务范围内提供的工作条件并得到合同规定的项目经费。

2、乙方的义务：①配备足够的、合格的、有经验的服务人员，并按照合同要求开展各项工作；②对甲方所提交的资料负有保密义务；③乙方应按合同列出的形式、数量、质量和时间向甲方递交合同规定的服务成果；④积极完成报告评审工作，并且确保能够通过相关主管部门评审。

3、乙方安排的工作人员应做到认真、负责，并能够胜任其工作岗位要求。

4、乙方对甲方需要的相关电函咨询指导要求应认真予以答复，杜绝不闻不问现象。

三、服务期间（项目完成期限）

总工期：合同签订后   日历天，其中自合同签订之日起   日内完成环境应急预案编制及备案，自收到甲方通知进行环境监测之日起   日内完成环保三同时验收。

四、工作阶段与付款方式

甲乙双方签订合同后，在乙方完成环境应急预案编制及备案后，甲方应在一个月内向乙方支付合同额的50%；项目通过甲方验收后一个月内结清剩余50%合同款项（同时无息退还履约保证金）。本项目履约保证金为中标金额的10%元，在签订合同前缴纳。

五、知识产权归属

项目成果及服务中的相应知识产权均归甲方所有。

六、违约责任与赔偿损失

1) 乙方提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2) 乙方未能按本合同规定的交货时间提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期一个月以上的，甲方有权终止合同。

3) 甲方无正当理由拒收接受服务，到期拒付服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总价的5%的违约金。

4）甲方未能按本合同规定的付款时间支付款项，从逾期之日起每日按本合同总价的3‰的数额向乙方支付违约金；逾期一个月以上的，乙方有权终止合同，由此造成的乙方经济损失由甲方承担。

5) 其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

6）因重大特殊原因，甲乙双方提前解除合同时，乙方的的报酬由甲方根据乙方实际完成工作量双方协商界定后支付相应服务阶段的费用。

七、争端的解决

1）双方在履行本合同中出现的争议首先通过友好协商的方式解决；

2）如双方发生法律纠纷，任何一方均有权向当地人民法院诉讼解决。

八、不可抗力：任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

九、税费：在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十、其它

1) 本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2) 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3) 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4) 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十一、合同生效：本合同一式陆份，甲、乙双方签字盖章后生效。

委托方（公章）：                   受托方（公章）：

法定代表人：                       法定代表人：

或授权委托人（签字）：             或授权委托人：（签字）

地  址：                           地  址：

联系人：                           联系人：

电  话：                           电  话：

第三章 投标书格式

一、投标函格式（附件一）

二、法定代表人身证明书

三、授权委托书

四、评分细则提供与评审有关的其他资料

附件一

一、投标函 （ 格 式 ）

致：

1、根据你方招标项目的                 招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究了上述基础资料、投标须知等相关资料后，我方愿以人民币                  元的投标报价，承担申报任务，并承担因我方失误而造成质量缺陷。

2、一旦我方中标，我方保证在合同签订后     日内完成。质量符合国家、省、市相关标准、强制性标准，并通过环保部门审查。

3、我方同意在从规定的开标之日起60天的投标有效期内严格遵守本投标书的承诺。在该期限届满之前，本投标书对我方始终具有约束力。

4、在合同协议正式签署生效之前，本投标书连同贵单位签发的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

5、我方同意，贵单位不负担我们的任何投标费用。

6、如果我方在投标后撤回投标书或在接到中标通知书后规定天数内未能或拒绝签订合同协议书或有违约情况的，贵单位有权按照承诺没收担保金，另选中标单位。

7、保证文件未侵犯他人知识产权，如因我方原因引起的知识产权纠纷，由我公司承担法律责任和经济责任。

8、保证不挂靠、不转包，若分包将征得你方同意，并由我方承担相关法律责任。

9、接受招标文件中各项条款。

投标人：（全称）（盖章）                 法定代表人或其授权的代理人（签章）:

投标人地址：                           职务:

电话：                                 电话：

邮政编码：                             传真：

年       月       日

附件二

二、法定代表人身份证明书

单位名称：________________________________________

单位性质：________________________________________

地    址：________________________________________

成立时间：______年____月____日

经营期限：_______________________________________

姓    名：__________性别：____年龄：_____职务：_________

系                       （投标人单位名称）的法定代表人。

特此证明。

投 标 人：             (盖章)

联系电话：

日    期： ______年____月____日

附件三

三、投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我       （姓名）系               （投标人名称） 的法定代表人，现授权          （单位名称）                   的    （姓名）为我公司签署本项目的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署本项目的投标文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

代  理  人：   （签字）     性别：     年龄：

身份证号码：___________________     职务：__     __

手机号码：

投  标  人：                  (盖章)

法定代表人：           （签字或盖章）

授权委托日期：      年____月___日

投标保证金信用承诺函

为维护公平、公正、公开的招标投标市场秩序，树立诚实守信的投标人形象，本单位自愿作出以下承诺：

单位名称：

统一社会信用代码：

法定代表人：

一、本单位具备承担招标项目的能力，自愿参加东台市富安，安丰，溱东，时堰，梁垛，临塔，唐洋，三仓工业污水处理厂三同时验收项目投标活动，严格遵守《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守招标投标活动的各项规定。

二、本单位承诺：本单位在投标文件提交截止日之前，在“信用中国”中未被列入“严重失信主体名单”、“信用承诺”中没有“部分履行”或者“全部未履行”的有关记录，在“中国执行 信息公开网”中企业及法定代表人没有被列入“失信被执行人”， 在“中国政府采购网”未被列入“政府采购严重违法失信行为记 录名单”，未被列入“经营异常名录”及“严重违法失信名单”； 本单位和拟派项目负责人近2年内没有因串通投标、弄虚作假、以他人名义投标、骗取中标、转包、违法分包等违法行为受到有 关部门行政处罚。

三、本单位自愿使用信用承诺函作为免缴投标保证金证明， 并自愿承担相关法律责任和风险。

如本单位违反法律、法规、招标文件约定、本信用承诺函承诺或下述任何一种违约行为（1.在招标文件中规定的投标有效期内撤销投标文件；2.中标后在规定期限内无正当理由不与招标人签订合同或在签订合同时向招标人提出附加条件、或者未按招标   文件规定提交履约保证金；3.法律、法规规定的其他情形），招标人书而通知不予退还投标保证金的，我公司承诺自收到不予退还投标保证金书面通知书之日起3个工作日内，按所投项目招标文件约定的投标保证金金额以现金方式兑付。未如期兑付自愿 接受以下处理，同意被列入违反投标保证金信用承诺企业名单，并进行违反信用承诺行为信息记录公示。

如本单位在违反信用承诺行为信息记录公示期内，承诺不参 加盐城市工程建设招标投标活动，否则视同投标或中标无效，盐 城市工程建设项目招标人亦可拒绝本单位投标。如公示期满一年 内，参与盐城市各类工程建设项目均以现金或银行保函方式从投 标人法人基本存款账户缴纳投标保证金（不收投标保证金项目除 外），否则视同未提交投标保证金。

如本单位未按承诺补缴现金投标保证金，招标人提起诉讼的，相关诉讼费用（包括但不限于案件受理费、律师费、申请费、差旅费等）由本单位承担，盐城市内各公共资源交易中心、招标人有权暂缓退付本单位以现金方式缴纳的其他项目投标保证金，并协助法院执行 。

承诺人（盖公章）：

承诺人法定代表人（印章或签字）：

日  期：